和田市贫困户养兔棚舍改造项目

2019年和田市第三批涉农整合资金项目--和田市贫困户养兔棚舍改造项目，建设单位为和田市农业农村局，该项目于2019年6月公开实施，7月开工建设，2019年9月完工，11月完成项目自验工作，1月完成审计决算并完成竣工验收，现将项目情况公示如下：

**1、实施地点：**伊里其乡、古江巴格乡、肖尔巴格乡、拉斯奎镇、阿克恰勒乡、吐沙拉镇、吉亚乡、玉龙喀什镇。

**2、建设内容：**对发展兔产业的459户贫困户改造养兔棚舍给予奖补，每户养兔棚舍改造资金按照养殖兔子总数的3分之1给予奖补。

**3、补助标准：**每只奖补11.764元

**4、资金来源及规模：**项目投资137.70万元（其中：第三批涉农整合资金资金137.70万元）。

**5、实施期限：**2019年

**5、项目实施单位及负责人：**

伊里其乡人民政府 刘志勇（党委书记）

肖尔巴格乡人民政府 窦玉（党委书记）

拉斯奎镇人民政府 闫先明（党委书记）

吐沙拉镇人民政府 侯锦锋（党委书记）

吉亚乡人民政府 程毅（党委书记）

玉龙喀什镇人民政府 马良（党委书记）

古江巴格乡人民政府 鲁大全（党委书记）

阿克恰勒乡人民政府 冶永福（市委常委、党委书记）

1. **绩效目标：**本项目为和田市6乡2镇36个贫困村459户贫困户奖补养兔棚舍改造459座。

**8、带贫减贫机制：** 项目采取农民自建，政府奖补的帮扶模式，让贫困户学会庭院养兔技术，逐步发展兔产业，进一步增加产业收入，拓展产业发展渠道，确保人均产业收入实现4000元。

监督电话：12317、0903-2522950

和田市农业农村局