新疆和田地区洛浦县水利局2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

根据党和国家关于水利事业的方针、政策、法律和法规，研究拟订洛浦县水行政法规，发展战略和中长期规划，并依法监督实施。统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)组织拟订洛浦县水利长期供水需求计划，水量分配方案并监督实施；监督实施取水许可证制度、凿丼许可证制度、水资源费征收制度。做好水利工程的申报工作，加快我县水利基础设施建设，组织、指导实施洛浦县水利工程建设的施工、验收工作水利设施、水域及岸线的管理与保护、县境内水域的合理开发和治理工作；组织实施《水土保持法》，开展水土保持工作，研究制定洛浦县水土保持的工程措施规划，组织水土流失的综合防治。承担洛浦县防汛抗旱的日常工作；负责洛浦县农田灌溉、机电井的管理工作和宏观调控洛浦县地下水的开采、利用工作；负责水库大坝的安全管理工作，做好水库大坝的安全监管工作；负责组织制定、实施水库长期发展规划及年度蓄水放水工作计划。负责本系统教育培训、知识普及、专业技术职称评审和高新节水灌溉技术引进推广和灌溉管理体制的改革工作。承办洛浦县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

新疆和田地区洛浦县水利局2022年度，实有人数290人，其中：在职人员202人，离休人员0人，退休人员88人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区洛浦县水利局部门决算包括：新疆和田地区洛浦县水利局决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：行政办、项目办、设计股、水政监察大队、灌溉股、财务室、洛浦县改水和水源地安全服务站、洛浦县水管服务站、洛浦县水利局水旱灾害防治中心、洛浦县哈拉快力水库服务站。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20,611.65万元，其中：本年收入合计25,527.10万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余-4,915.45万元。收入总计与上年相比，增加14,224.43万元，增长222.70%，主要原因是：本年度年增加两个重大项目：洛浦县供水能力提升工程，洛浦县东、西片区供水保障工程一期项目。

本年支出总计20,611.65万元，其中：本年支出合计25,479.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余-4,867.97万元。支出总计与上年相比，增加14,224.43万元，增长222.70%，主要原因是：本年度年增加两个重大项目：洛浦县供水能力提升工程，洛浦县东、西片区供水保障工程一期项目。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入25,527.10万元，其中：财政拨款收入23,296.21万元，占91.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入1,943.70万元，占7.61%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入287.20万元，占1.13%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出25,479.62万元，其中：基本支出1,838.10万元，占7.21%；项目支出21,745.31万元，占85.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出1,896.21万元，占7.44%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计23,296.21万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入23,296.21万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加14,659.95万元，增长169.75%，主要原因是：本年度年增加两个重大项目：洛浦县供水能力提升工程，洛浦县东、西片区供水保障工程一期项目。

财政拨款支出总计23,296.21万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出23,296.21万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加14,659.95万元，增长169.75%，主要原因是：本年度年增加两个重大项目：洛浦县供水能力提升工程，洛浦县东、西片区供水保障工程一期项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3,322.85万元，决算数23,296.21万元，预决算差异率601.09%，主要原因是：本年度年中追加两个重大项目：洛浦县供水能力提升工程，洛浦县东、西片区供水保障工程一期项目。财政拨款支出总计年初预算数3,322.85万元，决算数23,296.21万元，预决算差异率601.09%，主要原因是：本年度年中追加两个重大项目：洛浦县供水能力提升工程，洛浦县东、西片区供水保障工程一期项目。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,296.21万元，占本年支出合计的48.26%，与上年相比，增加3,659.95万元，增长42.38%，主要原因是：本年度增加2022年增加洛浦县阿其克河水土保持综合治理工程项目、2022年年中增加抗旱项目关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金（支付机井维修费）和关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金-水利救灾项目、增加2022年度在职人员工资调增，行政事业单位基本养老保险缴费支出增加。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)212.66万元,占1.73%。

- 2.农林水支出(类)12,076.31万元,占98.21%。

- 3.其他支出(类)7.24万元,占0.06%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为200.03万元，比上年决算增加17.54万元，增长9.61%,主要原因是:2022年度在职人员工资调增，行政事业单位基本养老保险缴费支出增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为12.63万元，比上年决算增加12.63万元，增长100.00%,主要原因是:2022年度在职行政退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

- 3.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为1,625.44万元，比上年决算增加1,193.39万元，增长276.22%,主要原因是:一是在职人员工资调增，相关人员经费增加；二是上年部分人员经费使用水利行业业务管理科目核算，本年全部由行政运行科目列支。

- 4.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为3,621.45万元，比上年决算增加2,147.77万元，增长145.74%,主要原因是:本年增加洛浦县供水能力提升工程，洛浦县东、西片区供水保障工程一期。

- 5.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为372.82万元，比上年决算增加372.82万元，增长100.00%,主要原因是:2022年增加洛浦县阿其克河水土保持综合治理工程项目。

- 6.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算减少2.45万元，下降55.06%,主要原因是:减少水资源节约管理与保护资金。

- 7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为52.00万元，比上年决算增加11.97万元，增长29.90%,主要原因是:2022年增加洛浦县山普鲁镇卡兹米利克山洪沟治理工程项目。

- 8.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是:2022年年中增加抗旱项目关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金（支付机井维修费）和关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金-水利救灾。

- 9.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算数为1,146.59万元，比上年决算增加1,146.59万元，增长100.00%,主要原因是:2022年年中增加三个河湖库水系综合整治项目，洛浦县2021年度中小型水库维修养护工程，洛浦县阿其克河比来勒克村段中小河流治理工程，新疆和田河玉龙喀什河洛浦县布亚乡（15+000~16+126）段防洪工程。

- 10.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为358.11万元，比上年决算减少43.46万元，下降10.82%,主要原因是:本年减少偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助资金。

- 11.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为4,199.02万元，比上年决算增加107.62万元，增长2.63%,主要原因是:本年防渗渠项目由生产发展科目调整为农村基础设施建设科目核算，经费增加。

- 12.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为668.88万元，比上年决算增加552.96万元，增长477.02%,主要原因是:2022年年中增加洛浦县多鲁乡、杭桂镇农田水利2021年以工代赈示范工程，洛浦县多鲁乡、杭桂镇农田水利2021年以工代赈示范工程。

- 13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.24万元，比上年决算减少67.96万元，下降90.37%,主要原因是:本年访惠聚经费减少。

- 14.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少960.55万元，下降100.00%,主要原因是:功能科目调整，部分人员经费由此科目调至行政运行科目核算。

- 15.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少858.92万元，下降100.00%,主要原因是:功能科目调整，本年防渗渠项目由生产发展科目调整为农村基础设施建设科目核算，经费减少。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,838.10万元，其中：

人员经费1,838.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费0.05万元，包括：办公费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入11,000.00万元，与上年相比，增加11,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加洛浦县供水能力提升工程，二洛浦县东、西片区供水保障工程一期。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出11,000.00万元，与上年相比，增加11,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加洛浦县供水能力提升工程，二洛浦县东、西片区供水保障工程一期。

政府性基金预算财政拨款支出11,000.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出11,000.00万元。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆和田地区洛浦县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.05万元，比上年增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是：业务增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额9.72万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.12万元。

授予中小企业合同金额9.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值166,001.10万元，房屋29,885.00平方米，价值3,170.40万元。车辆34辆，价值242.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆，其他用车主要是：水利灌溉服务用车7辆、单位业务用车27辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目14个，全年预算数15,140.81万元，全年执行数7,848.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，如监控整体支出应与部门职能匹配，且应按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，按照年初计划加强管理确保在规定时间内完成项目阶段性目标，及时掌握绩效目标完成情况。为确保绩效目标达到预期效果，我单位严格落实《预算法》及上级绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念。二是根据年中整体绩效完成情况，对照年初设定目标，查找单位整体绩效执行过程中存在的问题，并分析存在问题的原因，及时采取了有效的纠偏措施，以确保本单位部门整体绩效目标实现。三是根据查摆出的问题和原因分析，制定下半年整体绩效目标实施整改措施。督促各业务部门强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，并在绩效监控报送节点，按期完成绩效监督报送工作。发现的问题及原因：一是各主管股室须进一步加强绩效管理工作管理，具体实施时对绩效目标的设定不够细化和准确；二是在监控节点对绩效执行进行监控时，业务股室与财务沟通协作较少，导致不能够客观真实地反映目标实际完成情况。三是须进一步加强预算绩效管理工作管理，具体实施时对预算绩效目标的设定不够细化，不能做到重点突出，指标高度关联；四是在对预算绩效执行进行监控时，须进一步加强相互间的协作及沟通。五是对预算绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识及培训，预算绩效管理及预算绩效监控意识有待加强。下一步改进措施：一是预算执行方面：财政资金到位后，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪项目预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。二是完善制度保障方面：健全完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，确保资金 安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。三是项目管理及实施方面：严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年度南疆三地州及国家级贫困县公益性部分人员基本支出经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 317.68 | 317.68 | 317.68 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 317.68 | 317.68 | 317.68 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障全县9个水管站正常运转，为我单位聘用的88名公益性岗位人员发放2022年1月至2022年12月的基本工资，项目总投资共计317.68万元，其中：发放公益性岗位工资资金总成本309万元，发放公益性岗位工资社保总成本8.68万元。通过实施本项目，可有效减轻公益性岗位人员经济压力，持续提高公益性岗位人员工作积极性。项目实施完成后争取受益公益性岗位人员满意度不低于95%。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成，保障全县9个水管站正常运转，为我单位聘用的88名公益性岗位人员发放2022年1月至2022年12月的基本工资，项目总投资共计317.68万元，其中：发放公益性岗位工资资金总成本309万元，发放公益性岗位工资社保总成本8.68万元。通过实施本项目，有效减轻了公益性岗位人员经济压力，持续提高了公益性岗位人员工作积极性。项目实施完成后争取受益公益性岗位人员满意度不低于95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障全县水管站数量 | >=9个 | 9个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 发放公益性岗位工资人员数量 | >=88人 | 88人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 发放公益性岗位月份数 | >=12月 | 12月 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放公益性岗位工资覆盖率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放公益性工资及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 发放公益性岗位社保资金总成本 | <=8.86万元 | 8.86万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 发放公益性岗位工资资金总成本 | <=309万元 | 309万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减轻公益性岗位人员经济压力 | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高公益性岗位人员工作积极性 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公益性岗位人员满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年中央农业生产和水利救灾资金（第八批）项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 60.00 | 60.00 | 10.00 | 10 | 16.67% | 1.67分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 10 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：维修保养全县75个抗旱井，购置铅丝笼3000个，编织袋7000个，铁丝4吨，于2023年2月完成项目；项目总投资60万（其中：维修保养费用50万元，购置铅丝笼费用6.6万元，购置编织袋0.7万元，购置铁丝2.7万元）。通过本项目实施，可有效提升防汛抗旱能力，持续保障群众生命和财产安全，争取使受益群众满意度达到95%以上。通过本项目的实施不仅有利于满足随着社会发展而逐渐增加的用水需求，而且有利于保障抗旱设备安全和防汛物资储备补充，确保全县抗旱工作顺利开展。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成维修保养全县75个抗旱井，购置了铅丝笼3000个，编织袋7000个，铁丝4吨，于2022年12月完成项目；项目实际支付10万元（其中：购置铅丝笼费用6.6万元，购置编织袋0.7万元，购置铁丝2.7万元）。通过本项目实施，有效提升了防汛抗旱能力，持续保障了群众生命和财产安全，项目受益群众满意度达到了100%。通过本项目的实施不仅有利于满足随着社会发展而逐渐增加的用水需求，而且有利于保障抗旱设备安全和防汛物资储备补充，确保了全县抗旱工作顺利开展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修保养抗旱井数量 | >=75个 | 75个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置铅丝笼数量 | >=3000个 | 3000个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置编织袋数量 | >=7000个 | 7000个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置铁丝数量 | >=4吨 | 4吨 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 质量验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年2月 | 2022年12月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 16.67% | 3 | 0.5 | 偏差原因：资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付；改进措施：加强项目资金管理，及时提交资金申请资料，按时支付。 |
|  |  | 成本指标 | 维修保养费用 | <=50万元 | 0万元 | 3 | 0 | 偏差原因：资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付；改进措施：加强项目资金管理，及时提交资金申请资料，按时支付。 |
|  |  |  | 购置铅丝笼费用 | <=6.6万元 | 6.6万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 购置编织袋费用 | <=0.7万元 | 0.7万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 购置铁丝费用 | <=2.7万元 | 2.7万元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升防汛抗旱能力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障群众生命和财产安全 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.17分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造洛浦县片区工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 6931.70 | 6931.70 | 3697.01 | 10 | 53.33% | 5.33分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6931.7 | 6931.7 | 3697.01 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：改建2条渠道；总长度20.22千米；改建节制分水闸21座；改建分水闸2座；改建农桥20座。项目计划于2021年3月开始，2022年12月完成。项目设计使用年限为30年。项目总投资6931.7万元(其中：建筑工程投资4869.72万元，机电设备及安装工程部分投资250.38万元，金属结构设备及安装部分投资274.65万元，临时工程投资58.01万元，独立费用703.93万元，预备费307.83万元，建设征地移民补偿投资170.42万元，环境保护工程投资77.92万元，水土保持工程投资218.84万元）。资金来源为：申请一般债券资金600万元，其他财政资金6331.70万元。通过本项目的实施，项目受益人数可达29.7万人，有效解决灌区内部供需矛盾，持续提高水资源利用率。项目建成后，争取使项目受益人口满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成改建2条渠道；总长度20.22千米；改建节制分水闸21座；改建分水闸2座；改建农桥20座。项目于2021年3月开始，目前尚未完成竣工验收，项目设计使用年限为30年。本项目总投资6,931.7万元，截至2022年12月31日，项目实际形成支出3697.01万元(其中：建筑工程投资3521.68万元，独立费用175.33万元）。资金来源为：申请一般债券资金600万元，其他财政资金3097.01万元。通过本项目的实施，项目受益人数达到了29.7万人，有效解决了灌区内部供需矛盾，持续提高了水资源利用率，项目受益人口满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建渠道数量 | >=2条 | 2条 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改建渠道总长度 | >=20.22千米 | 20.22千米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改建节制分水闸数量 | >=21座 | 21座 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改建分水闸数量 | >=2座 | 2座 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改建农桥数量 | >=20座 | 20座 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 0% | 1 | 0 | 偏差原因：已完成分部工程验收，验收合格，竣工验收需要工程经过一个洪水期后再完成；改进措施：待洪水期后加快项目竣工验收进度。 |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2021年3月 | 2021年3月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 未达预期指标且效果较差 | 1 | 0 | 偏差原因：已完成分部工程验收，验收合格，竣工验收需要工程经过一个洪水期后再完成；已完成分部工程验收，验收合格，竣工验收需要工程经过一个洪水期后再完成；改进措施：待洪水期后加快项目竣工验收进度。 |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 53.33% | 2 | 1.07 | 偏差原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程投资费用 | <=4869.72万元 | 3521.68万元 | 2 | 1.45 | 偏差原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 机电设备及安装工程投资费用 | <=250.38万元 | 0万元 | 1 | 0 | 偏差原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 金属结构设备及安装投资费用 | <=274.65万元 | 0万元 | 1 | 0 | 偏差原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 临时工程投资费用 | <=58.01万元 | 0万元 | 1 | 0 | 偏差原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 独立费用 | <=703.93万元 | 175.33万元 | 1 | 0.25 | 偏差原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 预备费用 | <=307.83万元 | 0万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 建设征地移民补偿投资费用 | <=170.42万元 | 0万元 | 1 | 0 | 偏差原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 环境保护工程投资费用 | <=77.92万元 | 0万元 | 1 | 0 | 偏差原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 水土保持工程投资费用 | <=218.84万元 | 0万元 | 1 | 0 | 偏差原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目受益人口数 | >=297900人 | 297900人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 解决灌区内部供需矛盾 | 有效解决 | 有效解决 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | >=30年 | 30年 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 提高水资源利用率 | 持续提高 | 持续提高 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人口满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.10分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2021年度中小型水库维修养护工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 19.85 | 19.85 | 10.00 | 10 | 50.38% | 5.04分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 9.85 | 9.85 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：对哈拉快力水库的2#标准测水断面改造50m长标准断面，对布尔库木水库的标准测水断面的维修。保障2座水库设施正常运转，发挥水利工程作用。项目计划于2022年4月开始，计划于2022年月完成。项目总投资为19.85万元，其中：建筑工程费用14.78万元，临时工程费用1.07万元，独立费用3.07万元，基本预备费0.93万元。通过实施本项目，可有效提高水库安全运行能力，持续保障设施正常运转，发挥水利工程作用。项目实施完后，使受益群众满意度不低于95%。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成：对哈拉快力水库的2#标准测水断面改造50m长标准断面，对布尔库木水库的标准测水断面的维修。保障2座水库设施正常运转，发挥水利工程作用。项目实际于2022年4月开始，实际于2022年月完成。项目总投资为19.85万元，其中：建筑工程费用14.78万元，临时工程费用1.07万元，独立费用3.07万元，基本预备费0.93万元。通过实施本项目，有效提高了水库安全运行能力，持续保障了设施正常运转，发挥了水利工程作用，受益群众满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修水库数量 | >=2座 | 2座 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 维修改造哈拉快力水库2#标准测水断面长度 | >=50米 | 50米 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 维修改造布尔库木水库标准测水断面长度 | >=16米 | 16米 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022年4月 | 2022年4月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费用 | <=14.78万元 | 14.78万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 临时工程费用 | <=1.07万元 | 1.07万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 独立费用 | <=3.07万元 | 3.07万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 基本预备费 | <=0.93万元 | 0.93万元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高水库安全运行能力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障设施正常运转，发挥水利工程作用 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.04分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 60.00 | 60.00 | 40.43 | 10 | 67.38% | 6.74分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 40.43 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：计划补助9个乡镇的31个自来水厂，保障水厂的供水用电，计划于2022年12月完成项目。项目总投资60万元，每个水厂平均补助成本1.94万元。通过实施本项目，可有效解决各乡镇水厂供水用电问题，保障各乡镇水厂机井正常供电，项目实施后争取使受益用水居民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月，本项目已完成补助9个乡镇的31个自来水厂，保障了水厂的供水用电，项目于2022年12月完成。项目总投资60万元，实际支出40.43万元，每个水厂平均补助成本1.3万元。通过实施本项目，有效解决了各乡镇水厂供水用电问题，保障了各乡镇水厂机井正常供电，项目受益用水居民满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助水厂数 | >=31座 | 31座 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 补助乡镇数量 | >=9个 | 9个 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 供水保障覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 67.38% | 6 | 4.04 |  |
|  |  | 成本指标 | 水厂平均补助成本 | <=1.94万元/个 | 1.3万元/个 | 6 | 4.04 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 解决各乡镇水厂供水用电问题 | 有效解决 | 有效解决 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障各乡镇水厂机井正常供电 | 持续保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益用水居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.82分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年水利抗旱井维修保养项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：维修抗旱机井11眼，（其中：恰尔巴格镇吾斯塘吾其村2眼、加依托格拉克村1眼、红旗村2眼、纳瓦乡阿亚格尕帕村1眼、巴什尕帕村1眼，拜什托格拉克乡拜什托格拉克村1眼，布亚乡塔木艾格勒村1眼、依其格尔恰尔巴格村1眼、多鲁乡光明村1眼）总共涉及5个乡镇9个村，维修抗旱机井需要进行更换维修高压线路、高压设备、水泵，洗井，建井房、换抽水管和启动箱等维修，保障抗旱设备安全，同时保障2500亩地抗旱应急水源，计划于2022年12月完成。项目总投资20万元（其中：维修高压线路费用0.8万元，维修高压设备费用4万元，维修防水电缆费用0.415万元，维修水泵费用1.05万元，启动箱费用0.39万元，电表箱费用0.105万元，更换保险费用0.32万元，洗井费用7.2万元，维修抽水管费用0.42万元，建井房费用5.3万元）。通过实施本项目，可有效保障旱区城乡群众基本生活用水，持续保障抗旱供水安全，争取使受益群众满意度不低于95%。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成维修抗旱机井11眼，（其中：恰尔巴格镇吾斯塘吾其村2眼、加依托格拉克村1眼、红旗村2眼、纳瓦乡阿亚格尕帕村1眼、巴什尕帕村1眼，拜什托格拉克乡拜什托格拉克村1眼，布亚乡塔木艾格勒村1眼、依其格尔恰尔巴格村1眼、多鲁乡光明村1眼）总共涉及5个乡镇9个村，项目保障了抗旱设备安全，同时保障了2500亩地抗旱应急水源，于2022年12月完成。项目实际支出20万元（其中：维修高压线路费用0.8万元，维修高压设备费用4万元，维修防水电缆费用0.415万元，维修水泵费用1.05万元，启动箱费用0.39万元，电表箱费用0.105万元，更换保险费用0.32万元，洗井费用7.2万元，维修抽水管费用0.42万元，建井房费用5.3万元）。通过实施本项目，有效保障了旱区城乡群众基本生活用水，持续保障了抗旱供水安全，项目受益群众满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修抗旱机井数量 | >=11眼 | 11眼 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目涉及乡镇数量 | >=5个 | 5个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目涉及行政村数量 | >=9个 | 9个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 保障抗旱应急面积 | >=2500亩 | 2500亩 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 维修高压线路费用 | <=0.80万元 | 0.8万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 维修高压设备费用 | <=4万元 | 4万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 维修防水电缆费用 | <=0.415万元 | 0.415万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 维修水泵费用 | <=1.05万元 | 1.05万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 启动箱费用 | <=0.39万元 | 0.39万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 电表箱费用 | <=0.105万元 | 0.105万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 更换保险费用 | <=0.32万元 | 0.32万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 洗井费用 | <=7.20万元 | 7.2万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 维修抽水管费用 | <=0.42万元 | 0.42万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 建井房费用 | <=5.30万元 | 5.3万元 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障抗旱供水安全 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年水利专项资金-水资源管理项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：监督检查4个重点工程建设项目水土保持工作，印刷5个“节约水资源”工作宣传横幅，印刷30000份“节约水资源”工作宣传单。项目计划完成时间为2022年12月。项目总投资为2万元，其中：监督检查重点工程建设项目水土保持工作检测费用1.50万元，“节约水资源”工作宣传费用0.50万元。通过实施本项目，可有效提升居民“节约水资源、保护水资源”意识，可持续提升公共服务水平。项目实施完成后，争取受益群众满意度不低于95%。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成：监督检查4个重点工程建设项目水土保持工作，印刷5个“节约水资源”工作宣传横幅，印刷30000份“节约水资源”工作宣传单。项目实际于：2022年12月。项目总投资为2万元，其中：监督检查重点工程建设项目水土保持工作检测费用1.50万元，“节约水资源”工作宣传费用0.50万元。通过实施本项目，有效提升了居民“节约水资源、保护水资源”意识，可持续提升了公共服务水平，受益群众满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查重点工程建设项目水土保持工作数量 | >=4个 | 4个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 印刷“节约水资源”工作宣传横幅数量 | >=5个 | 5个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 印刷“节约水资源”工作宣传单数量 | >=30000份 | 30000份 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 印刷“节约水资源”工作宣传横幅质量验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 印刷“节约水资源”工作宣传单质量验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 监督检查重点工程建设项目水土保持工作检测费用 | <=1.50万元 | 1.5万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | “节约水资源”工作宣传费用 | <=0.50万元 | 0.5万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升居民“节约水资源、保护水资源”意识 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年为民办实事项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 7.24 | 7.24 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 7.24 | 7.24 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障经费帮扶乡（镇）村数8个，将于2022年12月完成此项目，项目总投资7.24万元，其中困难大学生资助费用1.2万元，返乡大学生实践生活补助0.39万元。通过本项目的实施，将有效提高工作人员积极性，持续保障工作队工作的正常运行，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，保障经费帮扶乡（镇）村数8个，已于2022年12月完成此项目，项目总投资7.24万元，其中困难大学生资助费用1.2万元，返乡大学生实践生活补助0.39万元。通过本项目的实施，有效提高了工作人员积极性，持续保障了工作队工作的正常运行，使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费帮扶乡（镇）村数 | >=8个 | 8个 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 为民办实事经费 | <=7.24万元 | 7.24万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 困难大学生资助费用 | <=1.20万元 | 1.2万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 返乡大学生实践生活补助 | <=0.39万元 | 0.39万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高工作人员工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障工作队工作的正常运行 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县阿其克河水土保持综合治理工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 400.00 | 400.00 | 372.82 | 10 | 93.20% | 9.32分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 372.82 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：计划新建护岸工程长度939米，种植12620株当地优势果树种，补植经济果树面积23.40公顷，设置两个封育区，封育面积为97.40公顷，裹塑围栏长度2.42千米，封禁区布设宣传碑1座、交通门8扇，项目设计使用年限30年；项目计划于2022年4月开始，于2022年10月底结束。项目总投资400万元，其中工程措施投资费用179.81万元，植物投资费用87.96万元，封育治理措施投资费用53.80万元，临时措施工程投资费用19.59万元，独立费用47.19万元，基本预备费11.65万元。通过实施本项目，治理水土流失总面积可达8平方千米，其中工程措施治理水土流失面积为0.78平方千米，植物措施治理水土流失面积6.24平方千米，封育治理措施治理水土流失面积0.98平方千米，使阿其克下辖4个行政村内的527户农户受益，可提高植被覆盖率，改善生态环境，促进农村经济社会的可持续发展，争取使受益村民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成新建护岸工程长度939米，种植12620株当地优势果树种，补植经济果树面积23.40公顷，设置两个封育区，封育面积为97.40公顷，裹塑围栏长度2.42千米，封禁区布设宣传碑1座、交通门8扇，项目设计使用年限30年；项目于2022年4月开始，2022年10月底结束。项目实际支出372.82万元，其中工程措施投资费用179.81万元，植物投资费用87.96万元，封育治理措施投资费用53.80万元，临时措施工程投资费用19.59万元，独立费用31.66万元。通过实施本项目，治理水土流失总面积达8平方千米，其中工程措施治理水土流失面积为0.78平方千米，植物措施治理水土流失面积6.24平方千米，封育治理措施治理水土流失面积0.98平方千米，使阿其克下辖4个行政村内的527户农户受益，提高了植被覆盖率，改善了生态环境，促进了农村经济社会的可持续发展，项目使受益村民满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建护岸工程长度 | >=939米 | 939米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 种植经济果树数量 | >=12620株 | 12620株 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 补植经济果树面积 | >=23.40公顷 | 23.4公顷 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 裹塑围栏长度 | >=2.42千米 | 2.42千米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 封育面积 | >=97.40公顷 | 97.4公顷 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 封禁区布设宣传碑数量 | >=1座 | 1座 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 封禁区布设交通门数量 | >=8扇 | 8扇 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 树苗成活率 | >=90% | 90% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022年4月 | 2022年4月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2022年10月 | 2022年10月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程措施投资费用 | <=179.81万元 | 179.81万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 植物措施投资费用 | <=87.96万元 | 87.96万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 封育治理措施投资费用 | <=53.80万元 | 53.8万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 临时措施工程投资费用 | <=19.59万元 | 19.59万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 独立费用 | <=47.19万元 | 31.66万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 基本预备费 | <=11.65万元 | 0万元 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目总治理水土流失面积 | >=8平方千米 | 8平方千米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 工程措施治理水土流失面积 | >=0.78平方千米 | 0.78平方千米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 植物措施治理水土流失面积 | >=6.24平方千米 | 6.24平方千米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 封育治理措施治理水土流失面积 | >=0.98平方千米 | 0.98平方千米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 初步控制项目区内水土流失 | 效果显著 | 效果显著 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 全乡受益农户户数 | >=527户 | 527户 | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高植被覆盖度，改善生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | >=30年 | 30年 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 促进农村经济社会的可持续发展 | 持续促进 | 持续促进 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.32分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县多鲁乡、杭桂镇农田水利2021年以工代赈示范工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 998.00 | 998.00 | 956.08 | 10 | 95.80% | 9.58分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 998 | 998 | 956.08 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：计划建设防渗改造多鲁乡、杭桂镇支渠总长11.427公里，重建、新建渠系建筑物157座，控制灌溉面积1.69万亩，使项目区耕地灌溉得到保证，项目计划于2021年8月开始，计划于2021年10月完成；工程设计使用年限为30年。项目总投资998万元，（其中：建筑工程及安装工程费812.24万元，设备及安装工程费0.32万元，金属结构及安装工程费58.55万元，施工临时工程费10.92万元，独立费用62.22万元，基本预备费47.21万元，水土保持及环境保护费6.54万元）。通过本项目的实施，可改善农田灌溉，增加作物产量，提高农民收入，预计可使87户群众受益，带动增加劳动者全年总收入149.7万元，带动增加低收入人口全年总收入74.85万元，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成建设防渗改造多鲁乡、杭桂镇支渠总长11.427公里，重建、新建渠系建筑物157座，控制灌溉面积1.69万亩，使项目区耕地灌溉得到保证，项目于2021年8月开始，于2021年10月完成；工程设计使用年限为30年。项目实际支出956.08万元，（其中：建筑工程及安装工程费812.24万元，设备及安装工程费0.32万元，金属结构及安装工程费58.55万元，施工临时工程费10.92万元，独立费用62.22万元，基本预备费5.29万元，水土保持及环境保护费6.54万元）。通过本项目的实施，有效改善了农田灌溉条件，增加了作物产量，提高了农民收入，使87户群众受益，带动增加劳动者全年总收入151.63万元，带动增加低收入人口全年总收入75.81万元，项目使受益群众满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设防渗渠总长度 | <=11.427千米 | 11.427千米 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 控制灌溉面积 | <=1.69万亩 | 1.69万亩 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 配套完善建筑物数量 | <=157座 | 157座 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2021年8月 | 2021年8月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2021年10月 | 2021年10月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程及安装工程费 | <=812.24万元 | 812.24万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 设备及安装工程费 | <=0.32万元 | 0.32万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 金属结构及安装工程费 | <=58.55万元 | 58.55万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 施工临时工程费 | <=10.92万元 | 10.92万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 独立费用 | <=62.22万元 | 62.22万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 基本预备费 | <=47.21万元 | 5.29万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 水土保持及环境保护费 | <=6.54万元 | 6.54万元 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 | >=149.70万元 | 151.63万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 带动增加低收入人口全年总收入 | >=74.85万元 | 75.81万元 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众户数 | >=87户 | 87户 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 改善农田灌溉条件 | 有效改善 | 有效改善 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | >=30年 | 30年 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.58分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县山普鲁镇卡兹米利克山洪沟治理工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 52 | 52 | 52 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：治理山普鲁镇卡兹米利克山洪沟，计划土方开挖53118.45立方米，土方回填17253.79立方米，铅丝笼装卵石体积330立方米，购置铁丝3.5吨，购置危险警示牌6套，购置其他群测群防用品1批，计划于2022年1月开始，2022年6月完成。项目总投资52万元（其中：土方开挖费用22.52万元，土方回填费用13.77万元，铅丝笼装卵石费用12.54万元，购置铁丝费用2.15万元，购置危险警示牌费用0.12万元，购置其他群测群防用品费用0.9万元）。通过实施本项目，可使452位受灾居民受益，提高群测群防能力，改善生态环境，减少水土流失，保障人民生活水平和社会团结稳定，争取使受益受灾居民满意度不低于95%。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成治理山普鲁镇卡兹米利克山洪沟，土方开挖53118.45立方米，土方回填17253.79立方米，铅丝笼装卵石体积330立方米，购置铁丝3.5吨，购置危险警示牌6套，购置其他群测群防用品1批，于2022年1月开始，2022年6月完成。项目实际支出52万元（其中：土方开挖费用22.52万元，土方回填费用13.77万元，铅丝笼装卵石费用12.54万元，购置铁丝费用2.15万元，购置危险警示牌费用0.12万元，购置其他群测群防用品费用0.9万元）。通过实施本项目，使452位受灾居民受益，有效提高了群测群防能力，有效改善了生态环境，减少了水土流失，持续保障了人民生活水平和社会团结稳定，项目使受益受灾居民满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土方开挖体积 | >=53118.45立方米 | 53118.45立方米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 土方回填体积 | >=17253.79立方米 | 17253.79立方米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 铅丝笼装卵石体积 | >=330立方米 | 330立方米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 购置铁丝数量 | >=3.50吨 | 3.5吨 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 购置危险警示牌套数 | >=6套 | 6套 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 购置其他群测群防用品批数 | >=1批 | 1批 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备购置质量验收合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022年1月 | 2022年1月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 土方开挖费用 | <=22.52万元 | 22.52万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 土方回填费用 | <=13.77万元 | 13.77万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 铅丝笼装卵石费用 | <=12.54万元 | 12.54万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 购置铁丝费用 | <=2.15万元 | 2.15万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 购置危险警示牌费用 | <=0.12万元 | 0.12万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 购置其他群测群防用品费用 | <=0.90万元 | 0.9万元 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益受灾居民人口数 | >=452人 | 452人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 提高群测群防能力 | 有效提高 | 有效提高 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境，减少水土流失 | 有效改善 | 有效改善 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障人民生活水平和社会团结稳定 | 持续保障 | 持续保障 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益受灾居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆和田地区洛浦县阿其克河比来勒克村段中小河流治理工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 663.49 | 464.00 | 464.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 663.49 | 464 | 464 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：计划治理河段4.522千米，新建堤防长度2.414千米。项目计划于2022年9月开工，2022年12月完工。项目总投资663.49万元，464万元来自中央预算内资金，199.49万元为地方自筹资金；其中建筑工程费用565.92万元，金属结构工程费用1.3万元，临时工程费用17.77万元，独立费用47.33万元，建设征地补偿费15.24万元，环境保护工程费用6.31万元，水土保持工程费用9.62万元。项目设计使用年限为20年。通过实施本项目，可使540名村民直接受益，提高河堤防洪能力，保护村民生命财产安全，改善水土流失现状，保障人民生活水平和社会团结稳定。项目建成后，争取受益村民满意度不低于95%。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成治理河段4.522千米，新建堤防长度2.414千米。项目于2022年9月开工，2022年12月完工。本项目总投资663.49万元，实际支付464万元（其中建筑工程费用431.24万元，独立费用32.76万元）。项目建成后使用年限为20年。通过本项目的实施，使540名村民直接受益，提高了河堤防洪能力，保护了村民生命财产安全，有效改善了水土流失现状，保障了人民生活水平和社会团结稳定，项目受益村民满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 治理河段长度 | >=4.522千米 | 4.522千米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建堤防长度 | >=2.414千米 | 2.414千米 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022年9月 | 2022年9月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 69.93% | 3 | 2.1 | 偏差原因：资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付；改进措施：加强项目资金管理，及时提交资金申请资料，按时支付。 |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费用 | <=565.92万元 | 431.24万元 | 3 | 2.29 | 偏差原因：资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付；改进措施：加强项目资金管理，及时提交资金申请资料，按时支付。 |
|  |  |  | 金属结构工程费用 | <=1.30万元 | 0万元 | 2 | 0 | 偏差原因：资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付；改进措施：加强项目资金管理，及时提交资金申请资料，按时支付。 |
|  |  |  | 临时工程费用 | <=17.77万元 | 0万元 | 2 | 0 | 偏差原因：资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付；改进措施：加强项目资金管理，及时提交资金申请资料，按时支付。 |
|  |  |  | 独立费用 | <=47.33万元 | 32.76万元 | 3 | 2.08 | 偏差原因：资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付；改进措施：加强项目资金管理，及时提交资金申请资料，按时支付。 |
|  |  |  | 建设征地补偿费 | <=15.24万元 | 0万元 | 2 | 0 | 偏差原因：资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付；改进措施：加强项目资金管理，及时提交资金申请资料，按时支付。 |
|  |  |  | 环境保护工程费用 | <=6.31万元 | 0万元 | 2 | 0 | 偏差原因：资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付；改进措施：加强项目资金管理，及时提交资金申请资料，按时支付。 |
|  |  |  | 水土保持工程费用 | <=9.62万元 | 0万元 | 3 | 0 | 偏差原因：资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付；改进措施：加强项目资金管理，及时提交资金申请资料，按时支付。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益村民人口数 | >=540人 | 540人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 提高河堤防洪能力，保护村民生命财产安全 | 有效提高 | 有效提高 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善水土流失现状 | 有效改善 | 有效改善 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障人民生活水平和社会团结稳定 | 持续保障 | 持续保障 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.47分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆和田河玉龙喀什河洛浦县布亚乡（15+000~16+126）段防洪工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2680.55 | 2680.55 | 672.59 | 10 | 25.09% | 2.51分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2680.55 | 2680.55 | 672.59 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：新建护岸工程长度1176米，新建岸顶道路长度1176米。本项目工程的总工期安排7个月（需跨2个年度），第一年9月～11月，次年3月～6月，项目计划于2022年9月开始，计划于2023年6月完成；项目设计使用年限为50年。项目总投资2680.55万元，（其中：建筑工程费用1926.76万元，临时工程费用250.05万元，独立费用342.10万元，基本预备费用125.93万元，水土保持费用21.73万元，环境保护工程费用13.98万元）。资金来源为：申请一般债券资金1100万元，其他财政资金1580.55万元。通过本项目的实施，本项目受益人口数可达11.6万人，可有效提升河岸抵御洪水能力，保障沿岸耕地、村庄的防洪安全，可持续巩固拓展脱贫攻坚成果。项目建成后，争取使受益沿岸居民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成新建护岸工程长度1176米，新建岸顶道路长度1176米。本项目工程的总工期安排7个月（需跨2个年度），第一年9月～11月，次年3月～6月，项目于2022年9月开始，目前正在建设中；项目设计使用年限为50年。项目总投资2680.55万元，实际支付672.59万元，全部为项目建筑工程费用。通过本项目的实施，本项目受益人口数达11.6万人，可有效提升河岸抵御洪水能力，保障沿岸耕地、村庄的防洪安全，可持续巩固拓展脱贫攻坚成果。项目使受益沿岸居民满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建护岸工程长度 | >=1176米 | 1176米 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 新建岸顶道路长度 | >=1176米 | 1176米 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 0% | 3 | 0 | 未完成原因：项目计划于2023年6月完工，仍在建设期，待完工后，还需要工程经过一个洪水期后再完成竣工验收；改进措施：项目完工后加快项目竣工验收进度。 |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2022年9月 | 2022年9月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2023年6月 | 未达预期指标且效果较差 | 2 | 0 | 未完成原因：项目计划于2023年6月完工，仍在建设期，待完工后，还需要工程经过一个洪水期后再完成竣工验收；改进措施：加快项目施工进度，按计划保质保量完工。 |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 25.09% | 3 | 0.75 | 未完成原因：项目正在进行支付审批流程、目前项目正在建设中，未完工；改进措施：加快支付审批流程，完成剩余资金支付。 |
|  |  | 成本指标 | 项目建筑工程费用 | <=1926.76万元 | 672.59万元 | 3 | 1.05 | 未完成原因：项目正在进行支付审批流程、目前项目正在建设中，未完工；改进措施：加快支付审批流程，完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 项目临时工程费用 | <=250.05万元 | 0万元 | 2 | 0 | 未完成原因：项目正在进行支付审批流程、目前项目正在建设中，未完工；改进措施：加快支付审批流程，完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 项目独立费用 | <=342.10万元 | 0万元 | 2 | 0 | 未完成原因：项目正在进行支付审批流程、目前项目正在建设中，未完工；改进措施：加快支付审批流程，完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 项目基本预备费用 | <=125.93万元 | 0万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目水土保持费用 | <=21.73万元 | 0万元 | 2 | 0 | 未完成原因：项目正在进行支付审批流程、目前项目正在建设中，未完工；改进措施：加快支付审批流程，完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 项目环境保护费用 | <=13.98万元 | 0万元 | 2 | 0 | 未完成原因：项目正在进行支付审批流程、目前项目正在建设中，未完工；改进措施：加快支付审批流程，完成剩余资金支付。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目受益人口数 | >=116000人 | 116000人 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 提升河岸抵御洪水能力 | 有效提升 | 有效提升 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | >=50年 | 50年 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果 | 持续巩固 | 持续巩固 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人口满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 75.31分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆和田河玉龙喀什河洛浦县山普鲁镇（1+250-3+250）段防洪工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县水利局 |  | 实施单位 | 洛浦县水利局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3127.79 | 3127.79 | 1227.00 | 10 | 39.23% | 3.92分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3127.79 | 3127.79 | 1227 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：新建护岸工程长度2007米；新建岸顶道路长度2007米。本项目工程的总工期安排7个月（需跨2个年度），第一年9月～11月，次年3月～6月，项目计划于2021年9月开始，计划于2022年6月完成；项目设计使用年限为50年。项目总投资3127.79万元，（其中：建筑工程费用2313.16万元，临时工程费用230.28万元，独立费用393.31万元，基本预备费用146.83万元，水土保持环境保护工程费用44.21万元）。资金来源为：申请一般债券资金1200万元，其他财政资金1927.79万元。通过本项目的实施，本项目受益人口数可达11.6万人，可有效提升河岸抵御洪水能力，保障沿岸耕地、村庄的防洪安全，可持续巩固拓展脱贫攻坚成果。项目建成后，争取使受益沿岸居民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成新建护岸工程长度2007米；新建岸顶道路长度2007米。本项目工程的实际工期7个月（需跨2个年度），第一年9月～11月，次年3月～6月，于2021年9月开始，于2022年6月完成；项目设计使用年限为50年。本项目总投资3127.79万元，实际形成支出1227万元（其中：支付建筑工程费用1200万元，独立费用27万元）。通过本项目的实施，受益人口数达11.60万人，有效提升了河岸抵御洪水能力，保障了沿岸耕地、村庄的防洪安全，持续巩固拓展了脱贫攻坚成果。项目建成后，受益沿岸居民满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建护岸工程长度 | >=2007米 | 2007米 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 新建岸顶道路长度 | >=2007米 | 2007米 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 0% | 3 | 0 | 未完成原因：已完成分部工程验收，验收合格，竣工验收需要工程经过一个洪水期后再完成；改进措施：待洪水期后加快项目竣工验收进度。 |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2021年9月 | 2021年9月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 39.23% | 3 | 1.18 | 未完成原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  |  | 成本指标 | 项目建筑工程费用 | <=2313.16万元 | 1200万元 | 3 | 1.56 | 未完成原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 项目临时工程费用 | <=230.28万元 | 0万元 | 2 | 0 | 未完成原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 项目独立费用 | <=393.31万元 | 27万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 项目基本预备费用 | <=146.83万元 | 0万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目水土保持费用 | <=30.23万元 | 0万元 | 2 | 0 | 未完成原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  |  |  | 项目环境保护费用 | <=13.98万元 | 0万元 | 2 | 0 | 未完成原因：项目正在进行支付审批流程；改进措施：加快支付审批流程，加快完成剩余资金支付。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目受益人口数 | >=116000人 | 116000人 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 提升河岸抵御洪水能力 | 有效提升 | 有效提升 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | >=50年 | 50年 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果 | 持续巩固 | 持续巩固 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益沿岸居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.66分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》