新疆和田地区洛浦县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

(一)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策措施并指导实施;拟订公共租赁住房和城镇棚户区改造规划及建设管理办法，会同县有关部门承担国家和自治区有关公共租赁住房和城市棚户区改造资金安排工作并实施;编制住房保障发展规划和年度计划并实施。
　　(二)承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，编制住房保障发展规划和年底计划并实施。
　　(三)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。起草关于住房和城乡建设的实施办法，制定住房和城乡建设规范性文件;指导城市地下空间的开发和利用。
　　(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;提出房地产业发展规划和产业政策，负责房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度的监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。
　　(五)监督管理建筑市场，规范各方主体行为。贯彻执行国家和自治区和地区主管部门制定的工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施:组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法;负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。
　　(六)负责县城市政建设、管理与发展工作。制定市政公用设施建设的发展战略、中长期规划、年度计划，负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导;指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;负责辖区城镇燃气经营许可的监督管理工作。
　　(七)承担规范和指导村镇建设的责任。指导实施国家和自治区、地区村庄和小城镇建设政策，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作;指导县域重点(示范)镇的建设。
　　(八)承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;指导建设业技术政策实施。
　　(九)综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督;负责住房和城乡建设系统应急预案体系建设，建立重大危险源安全隐患惠定期排查、动态监控、限期整改机制;负责对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查;负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作;负责房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。指导震后重建工作:负责建设工程消防设计审查工作。
　　(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划、办法措施并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导;拟订住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施;组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用、建筑节能等科技示范项目。
　　(十一)负责组织指挥工程维护管理，在战时和发生突发事件时为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件。
　　(十二)承办县委、县人民政府交办的其他任务。

- 二、机构设置及人员情况

新疆和田地区洛浦县住房和城乡建设局2022年度，实有人数36人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区洛浦县住房和城乡建设局部门决算包括：新疆和田地区洛浦县住房和城乡建设局决算。单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：办公室、财务室、工程质量服务站、住房保障办、物业办、城管监察大队、燃气办、安居富民办（危改办）、绿化清洁队、房产科、建管科、执法科、招标办、人防办、消防科。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计71,367.19万元，其中：本年收入合计71,207.26万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余159.93万元。收入总计与上年相比，增加33,820.11万元，增长90.07%，主要原因是：本年度新增和田地区洛浦县供水工程项目，和田地区洛浦县新城区中水回用项目，收入总计与上年相比，增幅较大。

本年支出总计71,367.19万元，其中：本年支出合计71,320.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余46.74万元。支出总计与上年相比，增加33,820.11万元，增长90.07%，主要原因是：本年度新增和田地区洛浦县供水工程项目，和田地区洛浦县新城区中水回用项目，支出总计与上年相比，增幅较大。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入71,207.26万元，其中：财政拨款收入62,704.67万元，占88.06%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8,502.59万元，占11.94%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出71,320.45万元，其中：基本支出2,162.19万元，占3.03%；项目支出69,158.26万元，占96.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计62,864.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余159.93万元，财政拨款本年收入62,704.67万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加27,930.15万元，增长79.95%，主要原因是：本年度新增和田地区洛浦县供水工程项目、和田地区洛浦县新城区中水回用项目资金，财政拨款收入与上年相比增幅较大。

财政拨款支出总计62,864.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余46.74万元，财政拨款本年支出62,817.85万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加27,930.15万元，增长79.95%，主要原因是：本年度新增和田地区洛浦县供水工程项目、和田地区洛浦县新城区中水回用项目资金，财政拨款支出与上年相比增幅较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数11,866.41万元，决算数62,864.60万元，预决算差异率429.77%，主要原因是：本年度项目资金增加较多，年中追加和田地区洛浦县供水工程项目、和田地区洛浦县新城区中水回用等项目，预决算差异率较大。财政拨款支出总计年初预算数11,866.41万元，决算数62,864.60万元，预决算差异率429.77%，主要原因是：本年度项目资金增加较多，年中追加和田地区洛浦县供水工程项目、和田地区洛浦县新城区中水回用等项目，预决算差异率较大。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出28,292.01万元，占本年支出合计的39.67%，与上年相比，增加1,264.18万元，增长4.68%，主要原因是：本年度农林水支出项目增加，新增乡镇污水处理厂建设项目和乡镇排水管网建设项目，导致财政拨款支出与上年相比有所增长。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)43.69万元,占0.15%。

- 2.卫生健康支出(类)4.40万元,占0.02%。

- 3.节能环保支出(类)1,471.57万元,占5.20%。

- 4.城乡社区支出(类)2,284.41万元,占8.07%。

- 5.农林水支出(类)15,350.96万元,占54.26%。

- 6.住房保障支出(类)9,118.29万元,占32.23%。

- 7.灾害防治及应急管理支出(类)17.70万元,占0.06%。

- 8.其他支出(类)0.99万元,占0.01%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为38.60万元，比上年决算增加1.08万元，增长2.88%,主要原因是:2022年在职人员工资调增，基本养老保险缴费基数调增，相关人员经费增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.09万元，比上年决算减少5.92万元，下降53.77%,主要原因是:2021年退休2人，本年度无退休人员，1人调出南疆，人数变动与上年相比减少，导致职业年金支出数比上年减少。

- 3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为4.40万元，比上年决算增加4.40万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增隔离点一线抢修人员补助项目4.40万元。

- 4.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为378.24万元，比上年决算增加216.14万元，增长133.34%,主要原因是:本年度新增县城及北京工业园区污水处理厂运营费项目。

- 5.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):支出决算数为208.31万元，比上年决算增加208.31万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增和田高能垃圾焚烧发电厂垃圾处理费项目资金208.31万元。

- 6.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为875.02万元，比上年决算增加875.02万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增和田地区洛浦县新城区中水回用建设项目，新增2021年洛浦县垃圾填埋场土壤污染隐患排查报告项目。

- 7.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增洛浦县2022年煤改电居民入户工程施工二标段建设项目10.00万元。

- 8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,118.50万元，比上年决算增加540.69万元，增长34.27%,主要原因是:本年度预付2023年度城市绿化水费。

- 9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为35.46万元，比上年决算增加19.42万元，增长121.07%,主要原因是:本年度新增洛浦县火车站至315国道道路联通及附属配套（京洛大道至火车站）项目。

- 10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算减少3,067.15万元，下降99.68%,主要原因是:本年度减少2021年度公共设施类21年第六批地政府债券洛浦县北京工业园区基础设施（二期）排水项目。

- 11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为40.45万元，比上年决算减少177.05万元，下降81.40%,主要原因是:本年度减少2021年度和田高能垃圾焚烧发电厂垃圾处理费（财政专项资金）。

- 12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为80.00万元，比上年决算减少8,320.00万元，下降99.05%,主要原因是:本年度减少2020年棚户区改造建设项目（喀赞巴格和英买里片区）拆迁补偿款和2021年第三批地方债券（洛浦县市政基础设施建设及配套）项目。

- 13.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为121.01万元，比上年决算增加121.01万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增和田地区洛浦县供水工程建设项目121.01万元。

- 14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为11,383.83万元，比上年决算增加11,383.83万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增2021年洛浦县农村垃圾分类、收集转运一体化建设项目、洛浦县各乡镇污水处理厂建设项目、洛浦县各乡镇排水管网建设项目资金。

- 15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为3,846.13万元，比上年决算增加2,929.63万元，增长319.65%,主要原因是:本年度新增2021年洛浦县农村垃圾分类、收集转运一体化建设项目资金。

- 16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算数为1,611.00万元，比上年决算减少1,192.78万元，下降42.54%,主要原因是:本年度减少2021年度洛浦县城镇棚户区（城中村）改造项目被征收农用地、树木补偿费项目。

- 17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为1,084.72万元，比上年决算减少5,051.73万元，下降82.32%,主要原因是:本年度减少2021年度公共租赁住房类项目。

- 18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为65.00万元，比上年决算减少83.66万元，下降56.28%,主要原因是:本年度减少2021年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（老旧小区改造）项目。

- 19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为6,357.57万元，比上年决算增加5,104.74万元，增长407.46%,主要原因是:本年度新增洛浦县2021年公租房配套基础设施建设项目（内配套）、2022年城镇保障性安居工程配套基础设施建设奖励项目。

- 20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为17.70万元，比上年决算增加17.70万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增2021年第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金。

- 21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.99万元，比上年决算减少24.91万元，下降96.18%,主要原因是:本年度驻村工作经费支出减少。

- 22.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少139.82万元，下降100.00%,主要原因是:本年度减少洛浦县城污水处理厂提标改扩建项目资金（中央、自治区、北京援）项目。

- 23.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,086.12万元，下降100.00%,主要原因是:本年度减少洛浦县2019煤改电居民入户供暖设施改造工程项目、洛浦县2020年煤改电居民入户工程（二期）项目、洛浦县2021年煤改电居民入户工程施工项目。

- 24.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.65万元，下降100.00%,主要原因是:本年度减少植禾园城市公共绿地项目。

- 25.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降100.00%,主要原因是:本年度减少19年新疆专项（1批）中央基建投资预洛浦县县城供水管网建设项目。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,162.19万元，其中：

人员经费787.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费1,374.87万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算21.06万元，比上年减少27.47万元，下降56.60%，主要原因是：本年减少公务用车购置费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出21.06万元，占100.00%，比上年减少27.47万元，下降56.60%，主要原因是：本年减少公务用车购置费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费21.06万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、检测费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数21.06万元，决算数21.06万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数21.06万元，决算数21.06万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入34,525.84万元，与上年相比，增加27,105.84万元，增长365.31%，主要原因是：本年度新增洛浦县火车站至315国道道路联通及附属配套（京洛大道至火车站）项目、2021年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（棚户区改造）项目，和田地区洛浦县新城区中水回用项目、和田地区洛浦县供水工程项目。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出34,525.84万元，与上年相比，增加27,105.84万元，增长365.31%，主要原因是：本年度新增洛浦县火车站至315国道道路联通及附属配套（京洛大道至火车站）项目、2021年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（棚户区改造）项目，和田地区洛浦县新城区中水回用项目、和田地区洛浦县供水工程项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出34,525.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出525.84万元；

- 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出34,000.00万元。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆和田地区洛浦县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,374.87万元，比上年增加585.14万元，增长74.09%，主要原因是：本年度预付2023年度城市绿化水费，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额82.80万元，其中：政府采购货物支出82.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额82.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.35万元，占政府采购支出总额的51.15%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值210,605.80万元，房屋903,421.93平方米，价值158,850.00万元。车辆57辆，价值2,180.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车50辆，其他用车主要是：垃圾清运车、清扫车、洒水车、吸污车、高空作业车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目26个，全年预算数58,764.46万元，全年执行数26,038.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位为加强预算绩效管理，规范财务行为，已制定《洛浦县住房和城乡建设局预算绩效管理工作实施办法》，《洛浦县住房和城乡建设局财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，从项目立项审批开始，到实施、竣工等工程建设的各个阶段，严格执行公告制、法人制、招标制、合同制、监理制、审计制、验收制等制度，明确目标责任，规范运作程序，确保公开透明，保障工程质量，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。二是部门预算绩效资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算绩效资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算绩效资金规范运行。发现的问题及原因：一是学习教育形式不够多样，内容不够丰富；二是党组责任制的监督检查力度需要进一步加强；三是个别党员干部的表率意识不强，先锋模范作用发挥得不够好。出现这些问题，主要原因在于：工作上遇到困难时，部分干部不善于思考和站在全局角度谋划，未把工作做深做细，满足于过得去；对业务和知识的学习还不够，缺乏孜孜以求的精神，有时为了图省事，照搬照抄、仍沿用老办法来解决问题；在工作中遇到繁琐、复杂的事情时，还存在逃避倾向，缺乏刻苦钻研的精神。下一步改进措施：一是不断加强理论学习，通过学习各类方针、政策，提高理论认识水平。要坚持不懈地学，原原本本地学，联系实际学，带着问题学，学深学透，建立良好的学习机制。二是加强工作检查与监督，强化效能考核和职能督查，努力消减各类型式性事务，增强工作实效。落实责任人制度，对工作的开展层层把关，加强监督检查，不定期抽查，对于工作做的不到位的情况，要直接指出批评、指导意见。在制度执行方面，指定专门责任人，负责长期狠抓制度执行。三是对照党章规则，认真履行党员义务，严格请示报告制度，对自己业务范围及分管的工作积极向领导汇报，进行沟通，确保方向不偏。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区洛浦县2020年棚户区改造配套基础设施建设项目（内配套） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 3500.00 | 802.97 | 10 | 22.94% | 2.29分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3500 | 802.97 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目的主要实施内容为：新建值班室2座，建筑总面积310.68平方米，新建消防水池及泵房2座，建筑总面积510.76平方米，新建室外管网1套（其中包括给水管网3355.65米，排水管网2973.62米，消防管网1092.93米，强电电线3705.09米，强电管网1823.58米，天然气管网1618.33米。），场地硬化21207.08平方米（其中：场地硬化19731.77平方米，院内园林硬化1475.31平方米，路缘石4347.83平方米，铁艺围墙1156.29米，铁艺大门4座，自动识别门2座。），铁艺围墙1156.29米，新建附属设施1批（其中：给水检查井26座，排水检查井122座，室外消火栓检查井7座，路灯105盏。），购置设备8套（其中：1250千伏安变压器1台，800千伏安变压器1台，400千伏安变压器1台，200千伏安变压器1台，315千伏安变压器1台，200千伏安变压器1台，160千伏安变压器1台，200千瓦发电机1台。）购置木凳72个，垃圾箱119个，室外监控55套。项目总投资3500万元，其中建安工程费2926.75万元，工程建设其他费用313.99万元，预备费259.26万元，于2021年7月开始，2021年10月完成。通过本项目的实施，受益户数690户，有效改善群众居住条件，持续增强人民群众的幸福感，争取使受益居民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成新建值班室2座，建筑总面积310.68平方米，新建消防水池及泵房2座，建筑总面积510.76平方米，新建室外管网1套（其中包括给水管网3355.65米，排水管网2973.62米，消防管网1092.93米，强电电线3705.09米，强电管网1823.58米，天然气管网1618.33米。），场地硬化21207.08平方米（其中：场地硬化19731.77平方米，院内园林硬化1475.31平方米，路缘石4347.83平方米，铁艺围墙1156.29米，铁艺大门4座，自动识别门2座。），铁艺围墙1156.29米，新建附属设施1批（其中：给水检查井26座，排水检查井122座，室外消火栓检查井7座，路灯105盏。），购置设备8套（其中：1250千伏安变压器1台，800千伏安变压器1台，400千伏安变压器1台，200千伏安变压器1台，315千伏安变压器1台，200千伏安变压器1台，160千伏安变压器1台，200千瓦发电机1台。）购置木凳72个，垃圾箱119个，室外监控55套。项目总投资3150万元，实际支出802.97万元，其中建安工程费802.97万元，工程建设其他费用0万元，预备费0万元，于2021年7月开始，2021年10月完成。通过本项目的实施，受益户数690户，有效改善了群众居住条件，持续增强了人民群众的幸福感，使受益居民满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建值班室数量 | >=2座 | 2座 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 新建消防水池及泵房数量 | >=2座 | 2座 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 新建室外管网批数 | >=1批 | 1批 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 绿化面积 | >=20173.84平方米 | 20173.84平方米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 场地硬化面积 | >=21207.08平方米 | 21207.08平方米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 新建铁艺围墙长度 | >=1156.29米 | 1156.29米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 配套附属设施批数 | >=1批 | 1批 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 购置设备套数 | >=8套 | 8套 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 购置设备数量 | >=72个 | 72个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 购置垃圾箱数量 | >=119个 | 119个 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 购置室外监控数量 | >=55套 | 55套 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 22.94% | 2 | 0.46 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2021年7月 | 2021年7月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 22.94% | 2 | 0.46 |  |
|  |  | 成本指标 | 建安工程费 | <=2926.75万元 | 802.97万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 工程建设其他费用 | <=313.99万元 | 0万元 | 3 | 0 |  |
|  |  |  | 预备费 | <=259.26万元 | 0万元 | 3 | 0 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 受益户数 | >=690户 | 690户 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强人民群众的幸福感 | 持续增强 | 持续增强 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.21分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区洛浦县2022年城市燃气管道等老化更新改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 3000.00 | 10.00 | 10 | 0.33% | 0.03分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3000 | 10 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、本项目的主要实施内容为：改造市政中压17520.0米，建设埋地球阀34个（含阀井）；建设智慧系统1套：包括主机1台，传感光纤25.0千米，智慧阀井34个；合计1466户居民用户进行室内外燃气设施改造；对水利家属院、世纪新城小区门面房室外燃气设施进行改造，沥青路面破除及恢复5016平方米，人行道破除及恢复17310平方米，绿化破除及恢复9474平方米，项目于2022年7月开工，2023年12月完工；项目总投资3000万元，其中工程费用2578.06万元，工程建设其他费用279.08万元，预备费142.86万元；通过本项目的实施，受益户数达到1466户，有效改善群众居住条件，持续增强人民群众的幸福感，使受益居民满意度达到95%以上。 2、项目建设不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起到积极作用，对解决项目小区燃气管道老化不足问题，提升城镇综合承载能力，而且促进了经济增长与社会和谐，将使洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供保障。 |  |  |  | 该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造市政中压管道长度 | >=17520米 | 0米 | 4 | 0 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  |  |  | 新建埋地球阀数量 | >=34个 | 0个 | 4 | 0 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  |  |  | 建设智慧系统套数 | >=1套 | 0套 | 3 | 0 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  |  |  | 路面破除及恢复面积 | >=5016平方米 | 0平方米 | 4 | 0 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  |  |  | 人行道破除及恢复面积 | >=17310平方米 | 0平方米 | 4 | 0 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  |  |  | 绿化破除及恢复面积 | >=9474平方米 | 0平方米 | 4 | 0 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 0% | 3 | 0 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 0.33% | 3 | 0.01 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2022年7月 | 2022年7月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2023年12月 | 未达预期指标且效果较差 | 3 | 0 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 0.33% | 3 | 0.01 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  |  | 成本指标 | 工程费用 | <=2578.06万元 | 0万元 | 4 | 0 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  |  |  | 工程建设其他费用 | <=279.08万元 | 10万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 预备费 | <=142.86万元 | 0万元 | 4 | 0 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 未达预期指标且效果较差 | 10 | 0 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  |  |  | 受益户数 | >=1466户 | 0户 | 10 | 0 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强人民群众的幸福感 | 持续增强 | 未达预期指标且效果较差 | 10 | 0 | 偏差原因：因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差。改进措施：加强项目管理能力，倒排工期，落实责任，保质保量完成任务。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 0 | 因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，为跨年项目，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 7.05分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区洛浦县2022年城镇保障性安居工程配套基础设施建设奖励项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1177.00 | 10.00 | 10 | 0.85% | 0.09分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1000 | 10 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 177 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、本项目的主要实施内容为：改造燃气管网1520米，安装阀门、报警器、自闭安全阀、电磁阀等设备860套，给水管网1500米，排水管网2500米，项目于2022年10月开工，2023年4月完工；项目总投资1177万元，财政拨款1000万元，其他资金177万元，其中工程费用983.96万元，工程建设其他费用86.04万元，预备费107万元；通过本项目的实施，受益户数达到860户，有效改善群众居住条件，持续增强人民群众的幸福感，使受益居民满意度达到95%以上。 2、项目建设不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起到积极作用，对解决项目小区供排水、燃气管道老化、消防管网不足问题，提升城镇综合承载能力，而且促进了经济增长与社会和谐，将使洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供保障。 |  |  |  | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造燃气管网长度 | >=1520米 | 0米 | 4 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
|  |  |  | 改造给水管网长度 | >=1500米 | 0米 | 4 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
|  |  |  | 改造排水管网长度 | >=2500米 | 0米 | 4 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
|  |  |  | 改造室外消防管网长度 | >=1340米 | 0米 | 4 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
|  |  |  | 安装阀门、报警器、自闭安全阀、电磁阀套数 | >=860套 | 0套 | 4 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 0% | 3 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 0% | 3 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2022年10月 | 2022年10月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2023年4月 | 未达预期指标且效果较差 | 3 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 0% | 3 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
|  |  | 成本指标 | 工程费 | <=983.96万元 | 0万元 | 5 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
|  |  |  | 工程建设其他费用 | <=86.04万元 | 10万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 预备费 | <=107万元 | 0万元 | 5 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 未达预期指标且效果较差 | 10 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
|  |  |  | 受益户数 | >=860户 | 0户 | 10 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强人民群众的幸福感 | 持续增强 | 未达预期指标且效果较差 | 10 | 0 | 偏差原因：因疫情影响该项目于2022年12月9日完成招标，施工单位于2023年2月14日进场，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差。改进措施：加强项目管理能力，倒排工期，落实责任，保质保量完成任务。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 该项目由于疫情原因施工单位进场较晚，截至目前尚未形成实质性工程量导致偏差，改进措施：强化项目管理，以合同严工期，严格倒排工期制度，狠抓监理职责作用发挥，压实企业法人总负责，全力确保项目保质保量按期完成。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 8.09分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区洛浦县2022年公租房配套基础设施建设项目（内配套） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆和田地区洛浦县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 3067.00 | 800.48 | 10 | 26.10% | 2.61分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3067 | 800.48 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目的主要实施内容为：新建供水管网4400米，排水管网6600米，燃气管网16680米（中压2管1820米、低压管14860米）、室外消防管网2900米、地坪硬化48050平方米，路缘石8910米、绿化工程50450平方米，铁艺围墙1817米，配套建设电力工程、亮化工程、围墙等附属设施。计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%，项目于2022年9月开工，2023年4月完工；项目总投资3067万元，其中建筑工程费用2804.36万元，建筑工程其他费用173.32万元，基本预备费89.32万元，通过本项目的实施，有效改善群众居住条件，持续增强人民群众幸福感，争取使受益居民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成新建供水管网4400米，排水管网6600米，燃气管网16680米（中压2管1820米、低压管14860米）、室外消防管网2900米、地坪硬化28830平方米，绿化工程30270平方米。于2022年9月开工，项目总投资3067万元，实际支出800.48万元，其中建筑工程费用800.48万元，建筑工程其他费用0万元，基本预备费0万元，通过本项目的实施，有效改善了群众居住条件，持续增强了人民群众幸福感，使受益居民满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建给水管网长度 | >=4400米 | 4400米 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 新建排水管网长度 | >=6600米 | 6600米 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 新建燃气管线长度 | >=16680米 | 16680米 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 新建室外消防管网长度 | >=2900米 | 2900米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 新建地坪硬化面积 | >=48050平方米 | 28830平方米 | 3 | 1.8 | 由于疫情影响项目停工3个月导致施工进度落后，改进措施：督促施工单位加快施工进度，落实主体责任，保障项目按时完工，发挥财政资金效益。 |
|  |  |  | 新建绿地面积 | >=50450平方米 | 30270平方米 | 4 | 2.4 | 由于疫情影响项目停工3个月导致施工进度落后，改进措施：督促施工单位加快施工进度，落实主体责任，保障项目按时完工，发挥财政资金效益。 |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | 0% | 5 | 0 | 由于疫情影响项目停工3个月导致施工进度落后，改进措施：督促施工单位加快施工进度，落实主体责任，保障项目按时完工，发挥财政资金效益。 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022年9月 | 2022年9月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2023年4月 | 未达预期指标且效果较差 | 3 | 0 | 由于疫情影响项目停工3个月导致施工进度落后，改进措施：督促施工单位加快施工进度，落实主体责任，保障项目按时完工，发挥财政资金效益。 |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 26.1% | 3 | 0.78 | 由于疫情影响项目停工3个月导致施工进度落后，改进措施：督促施工单位加快施工进度，落实主体责任，保障项目按时完工，发挥财政资金效益。 |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费用 | <=2804.36万元 | 800.48万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 建筑工程其他费用 | <=173.32万元 | 0万元 | 3 | 0 | 由于疫情影响项目停工3个月导致施工进度落后，改进措施：督促施工单位加快施工进度，落实主体责任，保障项目按时完工，发挥财政资金效益。 |
|  |  |  | 基本预备费 | <=89.32万元 | 0万元 | 3 | 0 | 由于疫情影响项目停工3个月导致施工进度落后，改进措施：督促施工单位加快施工进度，落实主体责任，保障项目按时完工，发挥财政资金效益。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强人民群众的幸福感 | 持续增强 | 持续增强 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 73.59分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区洛浦县2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 850.00 | 65.00 | 10 | 7.65% | 0.77分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 850 | 65 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、本项目主要实施内容为：改造2个老旧小区，3栋楼，涉及改造面积6447平方米，于2022年6月结束，项目总投资850万元，其中建筑工程费用725.7万元，建筑工程其他费用72.94万元，基本预备费51.36万元。通过本项目的实施受益户数66户，有效改善居民居住条件，持续增强人民群众幸福感，使受益改造户满意度达到95%以上。 2、本项目的实施不仅进一步提升居民居住环境质量，改善老旧小区居住环境，而且有利于解决老旧小区建设标准不高，设备设施陈旧，功能配套不全等问题，全面提升城市功能形象。 |  |  |  | 1、截至2022年12月31日，本项目已完成改造2个老旧小区，3栋楼，涉及改造面积6447平方米，于2022年6月结束，项目总投资850万元，实际支出65万元，其中建筑工程费用65万元，建筑工程其他费用0万元，基本预备费0万元。通过本项目的实施受益户数66户，有效改善了居民居住条件，持续增强了人民群众幸福感，使受益改造户满意度达到100%。 2、本项目的实施不仅进一步提升居民居住环境质量，改善老旧小区居住环境，而且有利于解决老旧小区建设标准不高，设备设施陈旧，功能配套不全等问题，全面提升城市功能形象。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区数 | >=2个 | 2个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改造老旧小区楼栋数 | >=3栋 | 3栋 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改造老旧小区面积 | =6447平方米 | 6447平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改造老旧小区居民户数 | >=66户 | 66户 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 7.65% | 4 | 0.31 | 项目报账资料已准备完毕，正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 7.65% | 4 | 0.31 | 项目报账资料已准备完毕，正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费用 | <=725.70万元 | 65万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建筑工程其他费用 | <=72.94万元 | 0万元 | 5 | 0 | 项目报账资料已准备完毕，正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  |  |  | 基本预备费 | <=51.36万元 | 0万元 | 5 | 0 | 项目报账资料已准备完毕，正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强人民群众的幸福感 | 持续增强 | 持续增强 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老旧小区改造居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 73.39分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田地区洛浦县新城区中水回用建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 6250.00 | 4870.52 | 10 | 77.93% | 7.79分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6250 | 4870.52 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、本项目主要实施内容为：新建接触消毒池1座，加药间及泵房1座，铺设中水回用管道93千米，于2022年12月完成，项目总投资6250万元，其中建设工费用5312.5万元，工程建设其他费用437.5万元，基本预备费0万元。通过本项目的实施，有效提升城镇基础设施功能，持续提升城镇基础设施功能，持续保障污水处理，改善生态环境，保障水生态安全，使受益群众满意度达到95%以上。 2、本项目的实施不仅可以建设一个环境优美、安全舒适、文明和睦的生活空间，还能够努力实现经济效益、社会效益和生态效益共赢。 |  |  |  | 1、截至2022年12月31日，本项目已完成新建接触消毒池1座，加药间及泵房1座，铺设中水回用管道93千米，于2022年12月完成，项目总投资6250万元，实际支出4870.52万元，其中建设工费用4597.69万元，工程建设其他费用272.83万元，基本预备费0万元。通过本项目的实施，有效提升了城镇基础设施功能，持续提升了城镇基础设施功能，持续保障了污水处理，改善生态环境，保障水生态安全，使受益群众满意度达到100%。 2、本项目的实施不仅可以建设一个环境优美、安全舒适、文明和睦的生活空间，还能够努力实现经济效益、社会效益和生态效益共赢。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建中水管网长度 | >=93千米 | 93千米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建消毒池数量 | >=1座 | 1座 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建加药间及泵房数量 | >=1座 | 1座 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 77.93% | 5 | 3.9 |  |
|  |  |  | 工程质量验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 77.93% | 5 | 3.9 |  |
|  |  | 成本指标 | 建设工程费用 | <=5312.50万元 | 4597.69万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程建设其他费用 | <=437.50万元 | 272.83万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 基本预备费 | <=500万元 | 0万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 债券发行期间项目净现金流入 | <=11265.84万元 | 11265.84万元 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升城镇基础设施功能 | 有效提升 | 有效提升 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保障污水处理，改善生态环境 | 持续改善 | 持续改善 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障水生态安全 | 持续保障 | 持续保障 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.59分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 垃圾箱采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 40.45 | 40.45 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 40.45 | 40.45 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：采购垃圾箱100个，于2022年12月完成，项目总投资40.45万元，其中垃圾箱单位成本为4045元/个，通过本项目的实施，设备利用率达到100%，减少环境污染，有效改善群众生活、工作环境，持续完善城市基础设施建设，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成采购垃圾箱100个，于2022年12月完成，项目总投资40.45万元，实际支出40.45万元，其中垃圾箱单位成本为4045元/个，通过本项目的实施，设备利用率达到了100%，减少环境污染，有效改善了群众生活、工作环境，持续完善了城市基础设施建设，使受益群众满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购垃圾箱数量 | =100个 | 100个 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 垃圾箱单个成本 | =4045元/个 | 4045元/个 | 9 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减少环境污染，改善群众生活、工作环境 | 有效完善 | 有效完善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善城市基础设施建设 | 持续完善 | 持续完善 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年城市运行维护费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 2218.00 | 1560.28 | 10 | 70.35% | 7.04分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2218 | 1560.28 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目的主要实施内容为：计划保障城市运行维护面积5.8平方公里，保障公共设施供水用电量187万立方以及700万度电，保障垃圾中转站运行覆盖村数不少于7个，和田高能垃圾焚烧处理次数不少于12次，城市运行维护成本555万元，公共设施水电成本不超过668万元，城管执法大队及拆迁办公室成本30万元，特种车辆运行成本不超过440万元，各乡镇垃圾中转运行成本不超过105万元，和田高能垃圾焚烧处理成本不超过420万元，通过本项目的实施，有效提升市政基础设施维护管理水平，持续改善居民生产生活条件，争取受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成保障城市运行维护面积5.8平方公里，保障公共设施供水用电量187万立方以及700万度电，保障垃圾中转站运行覆盖村数7个，和田高能垃圾焚烧处理次数12次，城市运行维护成本4万元，公共设施水电成本1217万元，城管执法大队及拆迁办公室成本0万元，特种车辆运行成本不超过130.97万元，各乡镇垃圾中转运行成本0万元，和田高能垃圾焚烧处理成本208.31万元，通过本项目的实施，有效提升市政基础设施维护管理水平，持续改善居民生产生活条件，争取受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市运行维护面积 | >=5.80平方公里 | 5.8平方公里 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 保障公共设施用水量 | >=187万立方 | 187万立方 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 保障公共设施用电量 | >=700万度 | 700万度 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 保障特种车辆数量 | >=33辆 | 33辆 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 保障垃圾中转站运行覆盖村数 | >=7个 | 7个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 和田高能垃圾焚烧处理次数 | >=12次 | 12次 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 70.35% | 3 | 2.11 | 预付2023年水费，其余资金正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  |  |  | 质量验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 70.35% | 3 | 2.11 | 预付2023年水费，其余资金正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  |  | 成本指标 | 城市运行维护成本 | <=555万元 | 4万元 | 3 | 0.02 | 预付2023年水费，其余资金正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  |  |  | 公共设施水电成本 | <=668万元 | 1217万元 | 3 | 0 | 偏差原因：年初预算不精准导致形成偏差。改进措施：提升项目预算编制能力。 |
|  |  |  | 城管执法大队及拆迁办公室工作成本 | <=30万元 | 0万元 | 3 | 0 | 预付2023年水费，其余资金正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  |  |  | 特种车辆运行成本 | <=440万元 | 130.97万元 | 3 | 0.89 | 预付2023年水费，其余资金正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  |  |  | 各乡镇垃圾中转运行成本 | <=105万元 | 0万元 | 3 | 0 | 预付2023年水费，其余资金正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  |  |  | 和田高能垃圾焚烧处理成本 | <=420万元 | 208.31万元 | 3 | 1.49 | 预付2023年水费，其余资金正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升市政基础设施维护管理水平 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善居民生产生活条件 | 持续改善 | 持续改善 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 79.66分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年公共租赁住房建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 26180.00 | 9471.03 | 10 | 36.18% | 3.62分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 26180 | 9471.03 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目的主要实施内容为：2022年新建公共租赁住房建设任务1840套，36栋，建筑面积104378.03平方米，项目于2022年8月完成；项目总投资26180万元，新建公共租赁住房单位成本2508.19平方米，本次支付金额为5685万元，通过城镇保障性安居工程项目实施，有效改善群众居住条件，持续增强人民群众幸福感，争取使受益居民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成2022年新建公共租赁住房建设任务1840套，36栋，建筑面积104378.03平方米，项目于2022年8月完成；项目总投资26180万元，新建公共租赁住房单位成本2508.19平方米，实际支出9471.03万元。通过城镇保障性安居工程项目实施，有效改善了群众居住条件，持续增强了人民群众幸福感，使受益居民满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建公共租赁住房套数 | >=1840套 | 1840套 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 新建公共租赁住房栋数 | >=36栋 | 36栋 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 新建公共租赁建筑面积 | =104378.03平方米 | 104378.03平方米 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 36.18% | 5 | 1.81 | 项目报账资料已准备完毕，正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2022年8月 | 2022年8月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 36.18% | 5 | 1.81 | 项目报账资料已准备完毕，正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  |  | 成本指标 | 本次支付金额 | <=5686万元 | 5686万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 新建公共租赁住房单位成本 | <=2508.19元/平方米 | 907.38元/平方米 | 6 | 2.17 | 项目报账资料已准备完毕，正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强人民群众的幸福感 | 持续增强 | 持续增强 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.41分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年煤改电居民入户工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 2424.24 | 10.00 | 10 | 0.41% | 0.04分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1818.18 | 10 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 606.06 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、本项目的主要实施内容为：2022年实施煤改电居民入户工程，共涉及8个乡镇31个村6734户居民，项目于2022年6月开工，2022年10月完工；项目总投资2424.24万元（资金来源为：中央补助资金909.09万元，自治区补助资金909.09万元，居民自筹资金606.06万元）。平均每户费用3600元（电采暖设备3100元、入户线路改造500元），其中：中央财政补贴1350元/户、自治区财政补贴1350元/户、居民承担900元/户。本项目的实施，可有效优化区域城乡供热用能结构，可持续保障居民最基本的供暖需求，争取使受益群众满意度达到95%以上。 2、通过本项目的实施，不仅采用清洁能源取暖，减少煤取暖对环境污染，提高卫生水平，保护人民身体健康，而且降低农村居民供暖成本，改善农村居民供暖条件，增加农村居民获得感，让农村居民更多享受电气化成果，项目完成后争取使受益居民满意度达到95%。 |  |  |  | 1、截至2022年12月31日，本项目已完成2022年实施煤改电居民入户工程，共涉及8个乡镇31个村6734户居民，项目于2022年6月开工，2022年10月完工；项目实际支出10万元，其中户均费用标准为14.85元/户，通过本项目的实施，有效优化了区域城乡供热用能结构，持续保障了居民最基本的供暖需求，受益居民满意度达到100%。 2、通过本项目的实施，不仅采用清洁能源取暖，减少煤取暖对环境污染，提高卫生水平，保护人民身体健康，而且降低农村居民供暖成本，改善农村居民供暖条件，增加农村居民获得感，让农村居民更多享受电气化成果，项目完成后争取使受益居民满意度达到95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成棚户区改造面积（平方米） | >=6734户 | 6734户 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 户均供暖面积标准 | =50平方米/户 | 50平方米/户 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 户均供暖设备功率标准 | =4千瓦/户 | 4千瓦/户 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 0.41% | 5 | 0.02 | 项目报账资料已准备齐全，正在走支付审批流程，改进措施：加快资金审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  |  |  | 购置设备质量验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2022年5月 | 2022年5月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年10月 | 2022年10月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 0.41% | 5 | 0.02 | 项目报账资料已准备齐全，正在走支付审批流程，改进措施：加快资金审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  |  | 成本指标 | 户均费用标准 | =3600元/户 | 14.85元/户 | 5 | 0.02 | 项目报账资料已准备齐全，正在走支付审批流程，改进措施：加快资金审批流程，促进财政资金发挥效益。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目涉及受益乡镇数量 | >=8个 | 8个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 优化乡镇供热用能结构 | 有效优化 | 有效优化 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障居民最基本的供暖需求 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 75.10分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年为民办实事项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 22.00 | 0.99 | 10 | 4.50% | 0.45分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 22 | 0.99 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障巴什比孜里村为民办实事经费的支出，主要用于购置档案盒、奖励村民学习用品等，项目于2022年12月完成。项目总投资22万元。通过本项目的实施，有效提高工作人员积极性，持续保障工作队工作的正常运行，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，保障巴什比孜里村为民办实事经费的支出，主要用于购置档案盒、奖励村民学习用品等，项目于2022年12月完成。项目总投资22万元，实际花费0.99万元。通过本项目的实施，有效提高了工作人员积极性，持续保障了工作队工作的正常运行，使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费帮扶乡（镇）村数 | >=1个 | 1个 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 为民办实事经费总额 | <=22万元 | 22万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 第一书记工作经费 | <=2万元 | 2万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 办公用品经费 | <=0.99万元 | 0.99万元 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高工作人员工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障工作队工作的正常运行 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.45分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县八乡镇中小学集中供热工程可研费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 18 | 18 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目的主要实施内容为：支付洛浦县八个乡镇中小学集中供热项目可研费，出具5份可行性研究报告，于2022年12月结数，项目总投资18万元，通过本项目的实施，有效优化学校供热用能结构，持续保障学生最基本的供暖需求，争取使受益学生满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成支付洛浦县八个乡镇中小学集中供热项目可研费，出具5份可行性研究报告，于2022年12月结数，项目总投资18万元，实际支出18万元，通过本项目的实施，有效优化了学校供热用能结构，持续保障了学生最基本的供暖需求，使受益学生满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 | >=8个 | 8个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 出具可行性研究报告数量 | >=5份 | 5份 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 第三方服务合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 设计审查合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 可研费金额 | <=18万元 | 18万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 优化学校供热用能结构 | 有效优化 | 有效优化 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障学生最基本的供暖需求 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县北京工业园区基础设施项目排水工程环境保护验收费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 15.5 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 15.5 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成为1个项目聘请第三方进行环境保护验收，出具3份验收报告，于2022年12月完成项目，项目总投资15.5万元，实际支出15.5万元。通过本项目的实施，有效完善了基础设施条件，持续减少了污水排放，保护生态环境，使受益群众满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=1个 | 1个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 购买第三方服务次数 | >=1次 | 1次 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 出具验收报告数量 | >=3份 | 3份 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 环保验收费 | <=15.50万元 | 15.5万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 完善基础设施条件 | 有效完善 | 有效完善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少污水排放，保护生态环境 | 持续减少 | 持续减少 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县城镇天然气气化工程设计费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 10.40 | 10.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10.4 | 10.4 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目的主要实施内容为：支付洛浦县城镇天然气气化工程设计费，出具初步设计1个，设计施工图1套，于2022年12月结束，项目总投资10.40万元。通过本项目的实施，有效优化区域城镇供热用能结构，持续保障居民最基本的供暖需求，争取使受益居民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成支付洛浦县城镇天然气气化工程设计费，出具初步设计1个，设计施工图1套，于2022年12月结束，项目总投资10.40万元，实际支出10.4万元。通过本项目的实施，有效优化了区域城镇供热用能结构，持续保障了居民最基本的供暖需求，使受益居民满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具初步设计数量 | =1个 | 1个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 设计施工图数量 | =1套 | 1套 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 第三方服务合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 设计审查合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 设计费 | <=10.40万元 | 10.4万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 优化乡镇供热用能结构 | 有效优化 | 有效优化 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障居民最基本的供暖需求 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县多鲁乡塔合塔科瑞克村修建站前广场征迁补偿费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 225.84 | 225.84 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 225.84 | 225.84 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目实施内容为：发放多鲁乡塔合塔科瑞克村修建站前广场11户征迁户征拆补偿费，项目总投资225.84万元，通过项目的实施，有效提高群众获得感、幸福感，持续改善洛浦县居民环境，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成发放多鲁乡塔合塔科瑞克村修建站前广场11户征迁户征拆补偿费，项目总投资225.84万元，通过项目的实施，有效提高群众获得感、幸福感，持续改善洛浦县居民环境，使受益群众满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持城市发展项目 | =1个 | 1个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 征迁户数 | =11户 | 11户 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年3月 | 2022年3月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用 | <=225.84万元 | 225.84万元 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高群众获得感、幸福感 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善洛浦县居民环境 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县火车站疏散广场建设项目耕地占用税项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 8.01 | 8.01 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 8.01 | 8.01 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障1个项目耕地占用税的支出，项目建设内容为新建火车站疏散广场1座，占地面积14400平方米，于2022年6月完成，项目总投资8.01万元，通过本项目的实施，有效改善居民质量和环境质量为群众安全出行提供保障，消除南疆地区的经济发展瓶颈、持续促进经济社会协调发展，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成保障1个项目耕地占用税的支出，项目建设内容为新建火车站疏散广场1座，占地面积14400平方米，于2022年6月完成，项目总投资8.01万元，实际支出8.01万元，通过本项目的实施，有效改善了居民质量和环境质量为群众安全出行提供保障，消除南疆地区的经济发展瓶颈、持续促进了经济社会协调发展，使受益群众满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=1个 | 1个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 火车站疏散广场数量 | =1座 | 1座 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 占地面积 | =14400平方米 | 14400平方米 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 耕地占用税费用 | <=8.01万元 | 8.01万元 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善居民生活质量和环境质量为群众安全出行提供保障 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 消除南疆地区的经济发展瓶颈、促进经济社会协调发展 | 持续促进 | 持续促进 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县火车站至315国道道路联通及附属配套工程耕地占用税项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 27.45 | 27.45 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 27.45 | 27.45 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障洛浦县火车站至315国道道路联通及附属配套工程项目耕地占用税的支付，联络通道一（京洛大道至火车站）长度2.3公里，红线宽度16米；于2022年12月完成项目，项目总投资27.45万元。通过本项目的实施，有效改善居民生活质量和环境质量为群众安全出行提供保障，持续减少水土流失，改善城市卫生环境，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成保障洛浦县火车站至315国道道路联通及附属配套工程项目耕地占用税的支付，联络通道一（京洛大道至火车站）长度2.3公里，红线宽度16米；于2022年12月完成项目，项目总投资27.45万元，实际支出27.45万元。通过本项目的实施，有效改善了居民生活质量和环境质量，为群众安全出行提供保障，持续减少了水土流失，改善城市卫生环境，使受益群众满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=1个 | 1个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 联络通道一（京洛大道至火车站）长度 | >=2.30公里 | 2.3公里 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 联络通道一（京洛大道至火车站）红线宽度 | >=16米 | 16米 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 支付耕地占用税费用 | <=27.45万元 | 27.45万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善居民生活质量和环境质量，为群众安全出行提供保障 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少水土流失，改善城市卫生环境 | 持续减少 | 持续减少 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | =95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县社区卫生服务中心（原疾控中心）改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 80 | 80 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：室内拆迁重新安装断桥隔热门64平方米，外墙面拆迁增加块料636平方米，安装格栅灯148套，新铺彩砖220.8平方米，暖气片改造25组，于2019年9月开始，2019年12月完成，项目总投资197.29万元，本次支付80万元，通过本项目的实施，有效完善城市基础设施建设，持续改善职工工作环境，争取使受益职工满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成室内拆迁重新安装断桥隔热门64平方米，外墙面拆迁增加块料636平方米，安装格栅灯148套，新铺彩砖220.8平方米，暖气片改造25组，于2019年9月开始，2019年12月完成，项目总投资197.29万元，本次支付80万元，实际支付80万元，通过本项目的实施，有效完善了城市基础设施建设，持续改善了职工工作环境，使受益职工满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室内拆迁重新安装断桥隔热门 | >=64平方米 | 64平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 外墙面拆迁增加块料 | >=636平方米 | 636平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 安装格栅灯 | >=148套 | 148套 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新铺彩砖 | >=220.80平方米 | 220.8平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 暖气片改造 | >=25组 | 25组 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | =2019年9月 | 2019年9月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2019年12月 | 2019年12月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 本次支付资金 | <=80万元 | 80万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 完善城市基础设施建设 | 有效完善 | 有效完善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善职工工作环境 | 持续改善 | 持续改善 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县生产连围墙及地坪彩砖改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 52.02 | 52.02 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 52.02 | 52.02 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：拆除围墙124.8米，新建地坪135平方米，于2022年12月完成，项目总投资52.02万元，通过本项目的实施，有效提高单位社会服务能力，持续完善城市基础设施建设，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成拆除围墙124.8米，新建地坪135平方米，于2022年12月完成，项目总投资52.02万元，实际支出52.02万元。通过本项目的实施，有效提高了单位社会服务能力，持续完善了城市基础设施建设，使受益群众满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除围墙长度 | >=124.80米 | 124.8米 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 新建地坪面积 | >=135平方米 | 135平方米 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | <=52.02万元 | 52.02万元 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高单位社会服务能力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善城市基础设施建设 | 持续完善 | 持续完善 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县质量技术监督局-附属配套工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 51.15 | 51.15 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 51.15 | 51.15 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：新建园路面积102平方米，新建150*60本色面包砖面积993.6平方米，路灯及配套电力电缆12座，于2021年2月开始，2021年6月结束，项目总投资51.15万元，通过本项目的实施，有效提高单位社会服务能力，持续改善群众生活和工作环境，争取使受益工作人员和群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成新建园路面积102平方米，新建150*60本色面包砖面积993.6平方米，路灯及配套电力电缆12座，于2021年2月开始，2021年6月结束，项目总投资51.15万元，实际支出51.15万元，通过本项目的实施，有效提高了单位社会服务能力，持续改善了群众生活和工作环境，使受益工作人员和群众满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建园路面积 | >=102平方米 | 102平方米 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 新建150*60本色面包砖面积 | >=993.60平方米 | 993.6平方米 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 路灯及配套电力电缆数量 | >=12座 | 12座 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目开始时间 | 2021年2月 | 2021年2月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2021年6月 | 2021年6月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用 | <=51.15万元 | 51.15万元 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高单位社会服务能力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善群众生活和工作环境 | 持续改善 | 持续改善 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 县城及北京工业园区污水处理厂运营费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 848.50 | 312.12 | 10 | 36.78% | 3.68分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 848.5 | 312.12 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障县城及北京工业园区两个污水处理厂的正常运转，每日污水处理水量达到25000立方米，污水出水、进水水质合格率达到100%，于2022年12月结束，年污水处理费848.50万元。通过实施本项目，有效改善生活环境，持续减少环境污染，保护生态环境，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成保障县城及北京工业园区两个污水处理厂的正常运转，每日污水处理水量达到25000立方米，污水出水、进水水质合格率达到100%，于2022年12月结束，实际支出312.12万元。通过实施本项目，有效改善了生活环境，持续减少了环境污染，保护生态环境，使受益群众满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障污水处理厂个数 | >=2个 | 2个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 污水处理水量 | >=25000立方米/日 | 25000立方米/日 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 污水出水水质合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 污水进水水质合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 36.78% | 5 | 1.84 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 36.78% | 5 | 1.84 |  |
|  |  |  | 污水处理及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 年运营费 | <=848.50万元 | 312.12万元 | 6 | 2.21 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少环境污染，保护生态环境 | 持续减少 | 持续减少 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.57分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2016和田玉鑫公司债券资金使用协议-债务化解项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 5860.00 | 5399.69 | 10 | 92.14% | 9.21分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5860 | 5399.69 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：计划化解项目债务数量1个，化解债务总金额为24700万元，2022年度化解债务金额为5860万元，已化解债务比率为76%。通过实施本项目，使债务风险控制率达到100%，有效提升政府公信力，持续改善债务管理水平，做到受益企业及受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成化解项目债务数量1个，化解债务总金额为24700万元，2022年度实际化解债务金额为5399.69万元，已化解债务比率为76%。通过实施本项目，使债务风险控制率达到100%，有效提升了政府公信力，持续改善了债务管理水平，做到受益企业及受益群众满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟化解项目债务数量 | >=1个 | 1个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 拟化解债务项目结项率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务纠纷发案率 | =0% | 0% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 4.61 |  |
|  |  |  | 已化解债务比率 | >=76% | 76% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务偿还及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 2022年度化解债务金额 | <=5860万元 | 5399.69万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 化解债务总金额 | <=24700万元 | 24700万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 债务风险控制率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升政府债务管理水平 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.82分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年洛浦县垃圾填埋场土壤污染隐患排查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4.5 | 4.5 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：为1个洛浦县城垃圾填埋场土壤开展1次隐患排查，于2022年12月完成，项目总投资4.50万元。通过本项目的实施，有效减少土壤污染隐患可能，持续促进生态可持续发展，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成为1个洛浦县城垃圾填埋场土壤开展1次隐患排查，于2022年12月完成，项目总投资4.50万元，实际支出4.5万元。通过本项目的实施，有效减少了土壤污染隐患可能，持续促进了生态可持续发展，使受益群众满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 排查垃圾填埋场个数 | >=1个 | 1个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 开展土壤污染隐患排查次数 | >=1次 | 1次 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 隐患排查及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 隐患排查费用 | <=4.50万元 | 4.5万元 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减少土壤污染隐患可能 | 有效减少 | 有效减少 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展 | 持续促进 | 持续促进 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（棚户区改造） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 849.00 | 849.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 849 | 849 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目的主要实施内容为：改造安居巴格片区和夏玛勒巴格片区的棚户区的620户，项目于2022年12月完成；项目总投资849万元，其中砖混结构房屋补偿单价1380元/平方米，砖木结构房屋补偿单价1150元/平方米，筢子墙结构房屋补偿单价720元/平方米，通过本项目的实施，有效推动民生发展，持续增强人民群众的幸福感，争取受益棚户区改造居民满意度达到95%及以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成改造安居巴格片区和夏玛勒巴格片区的棚户区的620户，项目于2022年12月完成；实际支出849万元，其中砖混结构房屋补偿单价1380元/平方米，砖木结构房屋补偿单价1150元/平方米，筢子墙结构房屋补偿单价720元/平方米，通过本项目的实施，有效推动了民生发展，持续增强了人民群众的幸福感，受益棚户区改造居民满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造户数 | >=620户 | 620户 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 棚户区改造片区 | >=2个 | 2个 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 砖混结构房屋补偿标准 | =1380元/平方米 | 1380元/平方米 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 砖木结构房屋补偿标准 | =1150元/平方米 | 1150元/平方米 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 筢子墙结构房屋补偿标准 | =720元/平方米 | 720元/平方米 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推动民生发展 | 有效推动 | 有效推动 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强人民群众的幸福感 | 持续增强 | 持续增强 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益棚户区改造居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城中村改造PSL中长期扶贫贷款--YX债务化解 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1981.00 | 1339.00 | 10 | 67.59% | 6.76分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1981 | 1339 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成化解项目债务数量1个，计划化解债务金额为1981万元，实际支出1339万元；通过实施本项目，使债务风险控制率达到100%，有效提升了政府公信力，持续提升了债务管理水平，做到受益企业及受益群众满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟化解项目债务数量 | >=1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务纠纷发案率 | =0% | 0% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 67.59% | 7 | 4.73 | 年初计划还款1981万元，根据银行还款任务实际需还款1339万元，改进措施：提高下一年度编制还款计划编制能力，保障财政资金使用效率。 |
|  |  |  | 已化解债务比率 | >=76% | 76% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 67.59% | 7 | 4.73 | 年初计划还款1981万元，根据银行还款任务实际需还款1339万元，改进措施：提高下一年度编制还款计划编制能力，保障财政资金使用效率。 |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 2022年度化解债务金额 | <=1981万元 | 1339万元 | 7 | 4.73 | 年初计划还款1981万元，根据银行还款任务实际需还款1339万元，改进措施：提高下一年度编制还款计划编制能力，保障财政资金使用效率。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 债务风险控制率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升政府债务管理水平 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.95分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 隔离点一线抢修人员补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4.4 | 4.4 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障16个隔离点，保障44名一线抢修人员，于2022年12月完成项目，项目总投资4.4万元，按照人均1000元的标准进行补贴。通过本项目的实施，有效提升一线人员工作效率，持续提高一线人员服务能力，争取使受益人员满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成保障16个隔离点，保障44名一线抢修人员，于2022年12月完成项目，项目总投资4.4万元，实际支出4.4万元，按照人均1000元的标准进行补贴。通过本项目的实施，有效提升了一线人员工作效率，持续提高了一线人员服务能力，使受益人员满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障隔离点数 | >=16个 | 16个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 保障抢修人员人数 | >=44人 | 44人 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均补助标准 | <=1000元/人 | 1000元/人 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高一线人员工作效率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高一线人员服务能力 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》